Утверждаю

Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ»

____________ Маслов А.Г.

«_____»____________________

3

План адаптации для маломобильных групп населения

Государственного бюджетного учреждения «Скоблинский психоневрологический интернат»

с. Скоблино, пер. Октябрьский -11, спальный корпус (здание конторы и медпункта)

на период 2021-2030 гг.

| №№ п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | Этап работы | Необходимое финансирование (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  | Выполнение приказов по учреждению в области обеспечения доступности | 1- неотложные мерорприятия | - | постоянно | ГБУ «Скоблинский ПНИ» |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия по структурно-функциональным зонам |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | По территории Объекта Решение вопроса по устройству полосы движения с твердым покрытием и установкой знаков направления движения | (К,О,С,Г,У) | Устройство полосы движения с твердым покрытием и установкой знаков направления движения | 2 – отложенные мероприятия |  | 2030 г. | ГБУ «Скоблинский ПНИ» |
| 3.2. | По входу в здание Решение вопроса по устройству входной площадки | (К,О) | Устройство входной площадки в соответствии с нормативами доступности | 2- отложенные мероприятия | 200.0 | 2023 г. | ГБУ «Соблинский ПНИ» |
| 3.3. | По путям движения в здании установка рельефной тактильной полосы и знаков направления движения | (С) | установка рельефной тактильной полосы и знаков направления движения в коридорах | 2- отложенные мероприятия | 10.0 | 2022 г. | ГБУ Скоблинский ПНИ» |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям Решение вопроса по устройству помещения для оборудования санузла | (С) | установка знака доступности помещения | 2 – отложенные мероприятия | 0.1 | 2021 г. | ГБУ «Скоблинский ПНИ» |
| 3.6. | По системе информации Решение вопроса по установке тактильных средств информации | (С) | Установка тактильных средств информации (с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля), (план эвакуации, таблички на санитарно-гигиеических помещениях),дублирование текстовой информации речевой информацией | 2- отложенные мероприятия | 30.0 | 2022-2023 г.г. | ГБУ «Скоблинский ПНИ» |

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| -по завершении 1-го этапа плана адаптации | ДЧ | ДП | ДУ | ДП | ДП |
| -по завершении 2-го этапа плана адаптации |  |  |  |  |  |